24.11.2022 r.

Data

Stowarzyszenie Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Złote Piaski” w Siedlcach

Dane identyfikacyjne zamawiającego

Nazwa i adres oferenta

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Realizację zdania inwestycyjnego realizowanego w ramach grantu pn. Rozwój zielonej infrastruktury poprzez poprawę, jakości terenów zielonych wspólnych obecnie pokrytych nawierzchnią betonową i żużlową, utworzenie łąki kwietnej oraz zakładanie tablic edukacyjnych.

Zadanie planowane jest do realizacji w trzech etapach.

Płatność odbywała się będzie transzami po wykonaniu poszczególnych etapów.

Opis przedmiotu zamówienia

Pierwszy etap obejmuje prace - termin realizacji grudzień 2022 roku: - Obustronne usunięcie krawężników z betonu lanego w alei ogrodowej o długości 60 mb. razem 120 mb. - Ułożenie nowych krawężników betonowych o łącznej długości 120 mb, które zabezpieczą tereny zielone między innymi łąkę kwietną przed przesypywaniem się tłucznia kamiennego z alei. Poprawią także efekt wizualny alei. - Zebranie warstwy nawierzchni żużlowej alei o długości 60 m i szerokości 4 m. - Zebranie nawierzchni gruntowej na projektowanym miejscach parkingowych (2 szt.) ułożenie płyt betonowych ażurowych do 78 m2. - Wykonanie z kostki betonowej i oznakowanie miejsca parkingowego dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością o pow. 22 m2. - Modernizacja ujęcia wody pitnej z sieci miejskiej w formie studni drewnianej. Modernizacja ujęcia wody z sieci ogrodowej poprzez wykonanie przyłącza wodociągowego do podlewania łąki kwietnej. Drugi etap obejmuje prace - termin realizacji marzec – kwiecień 2023 roku: - Wykonanie 10 szt. tablic poglądowych o wymiarach 130 x 100 cm, o roślinności znajdującej się na obszarze objętym projektem tj. opisami rosnących tam drzew, krzewów oraz gatunków roślin. - W celu oświetlenia ciągów komunikacyjnych ustawienie solarnych lamp ogrodowych wzdłuż alei ogrodowej i nam miejscu parkingowym – szt. 6. Trzeci etap obejmuje prace – termin realizacji – kwiecień 2023 roku: - Usunięcie płyt betonowych o o łącznej powierzchni 129 m2. - Uzupełnienie terenu po płycie betonowej ziemią ogrodniczą, 129 m2, na której zostanie posiana łąka kwietna. - Utworzenie łąki kwietnej trwałej (na bazie traw i bylin) ok. 2.000 m2. - Utworzenie tzw. zielonych ścian poprzez wykonanie 3 trejaży wokół obudowy betonowej stanowiska składowania odpadów i obsadzenie ich trwałymi pnączami. - Tworzenie zieleni poprzez posadzenie 5 drzew w tym dąb pospolity oraz inne rodzime gatunki korzystnie wpływające na oczyszczanie powietrza. - Odnowienie klombu kwiatowego na pow. 34 m2 przy wejściu do Biura Zarządu. Prace polegają na uporządkowaniu i wymianie nasadzeń oraz wymianie ziemi ogrodniczej, Szczegółowy zakres robót w załączonym przedmiarze.

Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

| Lp. | Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 60% |
| 2. | Gwarancja | 40% |
| Łączna liczba wag punktowych lub procentowych |  | 100% |

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium

1. Zamawiający dokona najpierw oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu. 2. Przy ocenie ofert ważnych i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: (1) Kryterium „ceny” (Pc) – waga 60 %; (2) Kryterium „termin gwarancji” (Pg) – waga 40 %. 3. Ocena ofert i przyznanie punktacji zostanie dokonane według następującego wzoru: 1) Kryterium ceny (Pc): 60 pkt Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów, a pozostałe oferty będą oceniane odpowiednio do parametru najkorzystniejszego: cena najniższa oferty brutto Cena = ------------------------------------- x 100 x 60% cena badanej oferty brutto 1.1. Kryterium Gwarancja (B) – waga – 40 pkt 1. Zamawiający dopuszcza tylko następujące terminy gwarancji tj: a) Minimalna ilość miesięcy gwarancji – 36 miesięcy; b) Maksymalna ilość miesięcy gwarancji – 48 miesięcy; Oferty zostaną przeliczone zgodnie z podanym poniżej wzorem Okres gwarancji określony w badanej ofercie Gwarancja = --------------------------------------------------------x 100 x 40% Maksymalny okres gwarancji na roboty budowlane spośród wszystkich rozpatrywanych ofert Oferta z najdłuższym okresem gwarancji (48 miesięcy) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 40. Oferty z terminem gwarancji, jakości dla robót budowlanych krótszym niż minimalny, jak również oferty, w których wykonawcy w ogóle nie wpiszą terminu gwarancji na przedmiot zamówienia zostaną odrzucone, jako niezgodne z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie będą podlegać ocenie ofert pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert. Jeżeli wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 48 m-cy, to do oceny ofert w kryterium okres gwarancji ostanie mu policzony termin 48 m-cy, jako maksymalny termin zgodny z żądaniem zamawiającego. 2. Maksymalna ocena oferty –100 pkt. 3. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert otrzyma tę samą liczbę punktów, jako najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta posiadająca najwięcej punktów w kryterium cena.

Termin składania ofert

Termin na złożenie oferty upływa w dniu 08.12.2022 r.

Zakres wykluczenia

### Zamówienie nie zostanie udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w szczególności poprzez: - Uczestnictwo w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej; - Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; - Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; - Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Potencjalny wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

Informacja, w jakich przypadkach oferta zostanie odrzucona

1. Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego. 3. Oferta została złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z beneficjentem. 4. Oferta została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

Przewidywane, możliwe zmiany zamówienia w trakcie jego realizacji

Ze względu na warunki atmosferyczne zamawiający dopuszcza zmianę terminów realizacji poszczególnych etapów.

Tryb składnia ofert

Ofertę należy złożyć w formie papierowej lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres wskazany poniżej.

| Ofertę należy złożyć adres: | biuro@zlotepiaskisiedlce.pl |
| --- | --- |

należy podać: adres/adres e-mailowy2

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

- dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),

- opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia,

- informacje odnoszące się do kryteriów oceny ofert,

- wartość oferty netto/brutto,

- pozostałe elementy odpowiadające wymaganiom określonym przez zamawiającego 
w zapytaniu ofertowym.

czytelny podpis zamawiającego/osoby upoważnionej